| Ícone de ênfase | Atas da reunião |
| --- | --- |

# Abrir sessão

Uma reunião da **SYSTEMP** foi realizada em **São Paulo** em **25/03/2022**.

# Participantes

Os participantes foram **:**

**-Gabriel Nogueira da Costa**

**-João Pedro Noleto Costa**

**-Lucas Evangelista Silva**

**-Matheus Ismael Patrício**

**-Maurício Massayuki Takabataki Leal Soares**

**-Pedro Lucas da Silva Pires**

# Membros que não participaram

Nenhum

# Relatórios

Neste dia, separamos qual tarefa cada um irá executar até a sprint do dia 30/03/2022 , também foi decidido o formato do Site institucional, reparos na calculadora, e algumas regras de convivência do grupo e em relação às reuniões.

# Negócios incompletos

-Alterações no Product backlog;

-Definir os “cargos” de cada um;

-Revisar o Trello para fazer alterações;

-Mudar algumas partes da documentação;

-Preparar os itens da Sprint Backlog 1ª.

# Comunicados

Nenhum

| Ícone de ênfase | Atas da reunião |
| --- | --- |

# Abrir sessão

Uma reunião da **SYSTEMP** foi realizada em **São Paulo** em **28/03/2022**.

# Participantes

Os participantes foram **:**

**-Gabriel Nogueira da Costa**

**-João Pedro Noleto Costa**

**-Lucas Evangelista Silva**

**-Matheus Ismael Patrício**

**-Maurício Massayuki Takabataki Leal Soares**

**-Pedro Lucas da Silva Pires**

# Membros que não participaram

Nenhum

# Relatórios

Hoje implementamos um novo estilo na calculadora, arrumamos a responsividade, iniciamos o Site institucional, começamos o Product Backlog , atualizamos a Sprint Backlog, e decidimos a paleta de cores para padronizar.

# Negócios incompletos

-Mudanças visual do Site institucional;

-Aprimorar o Product Backlog;

-Revisar o Trello para fazer alterações;

-Mudar algumas partes da documentação;

-Adicionar mais itens na página de registro e login.

# Comunicados

-Devemos ajustar o Product backlog para terminar a Sprint Backlog.

| Ícone de ênfase | Atas da reunião |
| --- | --- |

# Abrir sessão

Uma reunião da **SYSTEMP** foi realizada em **São Paulo** em **29/03/2022**.

# Participantes

Os participantes foram **:**

**-Gabriel Nogueira da Costa**

**-João Pedro Noleto Costa**

**-Lucas Evangelista Silva**

**-Matheus Ismael Patrício**

**-Maurício Massayuki Takabataki Leal Soares**

**- Pedro Lucas da Silva Pires**

# Membros que não participaram

Nenhum

# Relatórios

Hoje concluímos algumas partes da documentação, melhoramos o Sprint Backlog, separamos os cargos de cada um, começamos a trabalhar no Site com mais detalhes, discutimos um visual mais “profissional” para tornar padrão em todas as abas, e decidimos a “punição” para quem faltar.

# Negócios incompletos

-Header do site;

-Imagens para utilizar no site;

-Adicionar os elementos para navegação;

-Melhorar os itens do login;

-Ajustar a responsividade nas telas.

# Comunicados

- Quem faltar não terá opinião sobre os assuntos discutidos no dia, e a cada falta ganha 1 Strike, e com 3 Strikes o integrante irá pagar um refrigerante 2L para o grupo.

| Ícone de ênfase | Atas da reunião |
| --- | --- |

# Abrir sessão

Uma reunião da **SYSTEMP** foi realizada em **São Paulo** em **30/03/2022**.

# Participantes

Os participantes foram **:**

**-Gabriel Nogueira da Costa**

**-João Pedro Noleto Costa**

**-Lucas Evangelista Silva**

**-Matheus Ismael Patrício**

**-Maurício Massayuki Takabataki Leal Soares**

**- Pedro Lucas da Silva Pires**

# Membros que não participaram

Nenhum

# Relatórios

Hoje foi continuado as edições no protótipo do site, seguindo com a codagem e criação de ícones e informações sobre a empresa, tela de cadastro e login e inserção das descrições atualizadas no backlog.

# Negócios incompletos

-Header do site;

-Imagens para utilizar no site;

-Adicionar os elementos para navegação;

-Ajustar a responsividade nas telas.

# Comunicados

-Preparar os slides para apresentação da empresa.